РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.05.2024                                            г. Ачинск                                             128-п

- О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска от 23.10.2013 № 355-п

В целях рационального использования средств бюджета города в 2024 году, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска», руководствуясь статьями 36, 40, 55, 57 Устава города Ачинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Ачинска от 23.10.2013 № 355-п «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства» (в ред. от 06.02.2014 № 100-п, от 21.03.2014 № 173-п, от 21.04.2014 № 222-п, от 26.05.2014 № 291-п, от 28.08.2014 № 398-п, от 05.11.2014 № 483-п, от 06.11.2014 № 491-п, от 05.05.2015 № 162-п, от 25.05.2015 № 181-п, от 22.06.2015 № 223-п, от 14.08.2015 № 273-п, от 09.09.2015 № 294-п, от 02.11.2015 № 363-п, от 05.11.2015 № 380-п, от 24.12.2015 № 470-п, от 24.12.2015 № 471-п, от 18.03.2016 № 084-п, от 25.04.2016 № 126-п, от 27.05.2016 № 162-п, от 10.06.2016 № 171-п, от 13.07.2016 № 255-п, от 09.09.2016 № 308-п, от 20.10.2016 № 357-п, от 31.10.2016 № 389-п, от 28.11.2016 № 422-п, от 31.01.2017 № 022-п, от 16.03.2017 № 060-п, от 12.04.2017 № 093-п, от 20.04.2017 № 109-п, от 21.06.2017 № 193-п, от 04.08.2017 № 232-п, от 09.08.2017 № 237-п, от 11.10.2017 № 299-п, от 17.10.2017 № 314-п, от 19.10.2017 № 320-п, от 19.10.2017 № 321-п, от 23.11.2017 № 373-п, от 27.11.2017 № 382-п, от 28.12.2017 № 450-п, от 16.01.2018 № 005-п, от 12.03.2018 № 057-п, от  09.04.2018 № 089-п, от 08.05.2018 № 130-п, от 21.05.2018 № 146-п, от  13.06.2018 № 166-п, от 14.06.2018 № 170-п, от 27.08.2018 № 284-п, от 01.10.2018 № 340-п, от 09.10.2018 № 354-п, от 16.10.2018 № 375-п, от 23.11.2018 № 409-п, от 03.12.2018 № 434-п, от 21.01.2019 № 012-п, от 04.03.2019 № 088-п, от 20.05.2019 № 180-п, от 03.06.2019 № 191-п, от 19.07.2019 № 262-п, от 05.08.2019 № 289-п, от 26.09.2019 № 382-п, от 14.10.2019 № 420-п, от 21.11.2019 № 493-п, от 10.12.2019 № 534-п, от 27.12.2019 № 571-п, от 31.01.2020 № 034-п, от 16.03.2020 № 073-п, от  22.06.2020 № 174-п, от 25.09.2020 № 233-п, от 19.10.2020 № 259-п, от 19.11.2020 № 277-п, от 23.11.2020 № 281-п, от 17.12.2020 № 299-п, от 26.03.2021 № 070-п, от 13.04.2021 № 092-п, от 01.07.2021 № 178-п, от 05.08.2021 № 233-п, от 24.09.2021 № 270-п, от 18.10.2021 № 296-п, от 29.11.2021 № 335-п, от 29.11.2021 № 338-п, от 13.12.2021 № 352-п, от 12.04.2022 № 117-п, от 25.07.2022 № 212-п, от 05.09.2022 № 277-п, от 15.09.2022 № 289-п, от 24.10.2022 № 352-п, от 21.11.2022  № 401-п,  от 12.12.2022 № 444, от 26.12.2022 № 468-п, от 27.03.2023 № 088-п, от 04.05.2023 № 139-п, от 27.06.2023 № 200-п, от 08.08.2023 № 245-п, от 22.08.2023 № 254-п, от 17.10.2023 № 309-п, от 07.11.2023 № 329-п, от 19.12.2023 № 394-п, от 14.03.2024 № 073-п), следующего содержания:

1.1 Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» изложить в редакции, согласно приложению № 1.

1.2.  Абзац 10 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| - Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 2 408 057,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 130 531,7 тыс. рублей; 2015 год – 151 487,4 тыс. рублей; 2016 год – 125 741,4 тыс. рублей; 2017 год – 200 867,0 тыс. рублей; 2018 год – 192 708,0 тыс. рублей; 2019 год – 178 128,8 тыс. рублей; 2020 год – 171 790,7 тыс. рублей; 2021 год – 192 390,3 тыс. рублей; 2022 год – 185 840,9 тыс. рублей; 2023 год – 285 584,4 тыс. рублей; 2024 год – 247 362,2 тыс. рублей; 2025 год – 172 812,5 тыс. рублей; 2026 год – 172 812,5 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета – 23 848,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 23 848,7 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета - 465 838,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 72 110,6 тыс. рублей; 2015 год – 61 456,8 тыс. рублей; 2016 год – 34 898,3 тыс. рублей; 2017 год – 55 882,7 тыс. рублей; 2018 год – 34 601,9 тыс. рублей; 2019 год – 31 920,1 тыс. рублей; 2020 год – 31 610,8 тыс. рублей; 2021 год – 35 101,6 тыс. рублей; 2022 год – 26 526,1 тыс. рублей; 2023 год – 24 523,6 тыс. рублей; 2024 год – 28 656,6 тыс. рублей; 2025 год – 14 274,6 тыс. рублей; 2026 год – 14 274,6 тыс. рублей; за счет средств бюджета города – 1 918 370,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 58 421,1 тыс. рублей; 2015 год – 90 030,6 тыс. рублей; 2016 год – 90 843,1 тыс. рублей; 2017 год – 121 135,6 тыс. рублей; 2018 год – 158 106,1 тыс. рублей; 2019 год – 146 208,7 тыс. рублей; 2020 год – 140 179,9 тыс. рублей; 2021 год – 157 288,7 тыс. рублей; 2022 год – 159 314,8 тыс. рублей; 2023 год – 261 060,8 тыс. рублей; 2024 год – 218 705,6 тыс. рублей; 2025 год – 158 537,9 тыс. рублей; 2026 год – 158 537,9 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной  программы города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» изложить в редакции, согласно приложению № 2.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» изложить в редакции, согласно приложению № 3.

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» изложить в редакции, согласно приложению № 4.

1.6. В Приложении № 3 к муниципальной программе города Ачинска, в Разделе № 1 Паспорта подпрограммы 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства», абзац 7 изложить в следующей редакции:

| - Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы | - Общий объем финансирования подпрограммы – - 481 354,5 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 80 303,4 тыс. рублей; - 2015 год – 68 131,4 тыс. рублей; - 2016 год – 53 053,3 тыс. рублей; - 2017 год – 52 625,7 тыс. рублей; - 2018 год – 37 017,8 тыс. рублей; - 2019 год – 37 130,0 тыс. рублей; - 2020 год – 34 618,2 тыс. рублей; - 2021 год – 31 297,7 тыс. рублей; - 2022 год – 15 165,1 тыс. рублей; - 2023 год – 17 693,5 тыс. рублей; - 2024 год – 26 241,4 тыс. рублей; - 2025 год – 14 038,5 тыс. рублей; - 2026 год – 14 038,5 тыс. рублей; - в том числе за счет средств краевого бюджета – - 376 441,8 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 68 043,0 тыс. рублей; - 2015 год – 57 130,9 тыс. рублей; - 2016 год – 32 601,2 тыс. рублей; - 2017 год – 38 910,5 тыс. рублей; - 2018 год – 31 296,5 тыс. рублей; - 2019 год – 30 936,3 тыс. рублей; - 2020 год – 28 369,6 тыс. рублей; - 2021 год – 25 564,8 тыс. рублей; - 2022 год – 13 095,5 тыс. рублей; - 2023 год – 11 898,8 тыс. рублей; - 2024 год – 12 864,9 тыс. рублей; - 2025 год – 12 864,9 тыс. рублей; - 2026 год – 12 864,9 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города – - 104 912,7 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 12 260,4 тыс. рублей; - 2015 год – 11 000,5 тыс. рублей; - 2016 год – 20 452,1 тыс. рублей; - 2017 год – 13 715,2 тыс. рублей; - 2018 год – 5 721,3 тыс. рублей; - 2019 год – 6 193,7 тыс. рублей; - 2020 год – 6 248,6 тыс. рублей; - 2021 год – 5 732,9 тыс. рублей; - 2022 год – 2 069,6 тыс. рублей; - 2023 год – 5 794,7 тыс. рублей; - 2024 год – 13 376,5 тыс. рублей; - 2025 год – 1 173,6 тыс. рублей; - 2026 год – 1 173,6 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.7. Внести изменения в приложение № 2 к подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства», согласно приложению № 5.

1.8. В Приложении № 4 к муниципальной программе города Ачинска, в Разделе № 1 Паспорта подпрограммы 2 «Благоустройство территории города Ачинска», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска

«Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства», абзац 7 изложить в следующей редакции:

| - Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы | - Общий объем финансирования подпрограммы – - 1 175 968,2 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 50 228,3 тыс. рублей; - 2015 год – 83 356,0 тыс. рублей; - 2016 год – 72 688,1 тыс. рублей; - 2017 год – 81 395,3 тыс. рублей; - 2018 год – 117 258,1 тыс. рублей; - 2019 год – 103 071,4 тыс. рублей; - 2020 год – 91 819,2 тыс. рублей; - 2021 год – 107 699,2 тыс. рублей; - 2022 год – 110 245,5 тыс. рублей; - 2023 год – 105 016,5 тыс. рублей; - 2024 год – 120 863,4 тыс. рублей; - 2025 год – 66 163,6 тыс. рублей; - 2026 год – 66 163,6 тыс. рублей; - в том числе - за счет средств краевого бюджета – - 55 232,1 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 4 067,6 тыс. рублей; - 2015 год – 4 325,9 тыс. рублей; - 2016 год – 2 297,1 тыс. рублей; - 2017 год – 399,4 тыс. рублей; - 2018 год – 297,8 тыс. рублей; - 2019 год - 310,5 тыс. рублей; - 2020 год - 763,4 тыс. рублей; - 2021 год – 9 509,3 тыс. рублей; - 2022 год – 13 335,6 тыс. рублей; - 2023 год – 8 844,0 тыс. рублей; - 2024 год – 8 262,1 тыс. рублей; - 2025 год – 1 409,7 тыс. рублей; - 2026 год – 1 409,7 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города – - 1 120 736,1 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 46 160,7 тыс. рублей; - 2015 год – 79 030,1 тыс. рублей; - 2016 год – 70 391,0 тыс. рублей; - 2017 год – 80 995,9 тыс. рублей; - 2018 год – 116 960,3 тыс. рублей; - 2019 год – 102 760,9 тыс. рублей; - 2020 год – 91 055,8 тыс. рублей; - 2021 год – 98 189,9 тыс. рублей; - 2022 год – 96 909,9 тыс. рублей; - 2023 год – 96 172,5 тыс. рублей; - 2024 год – 112 601,3 тыс. рублей; - 2025 год – 64 753,9 тыс. рублей; - 2026 год – 64 753,9 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.9. Внести изменения в приложение № 1 к подпрограмме «Благоустройство территории города Ачинска», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства», согласно приложению № 6.

1.10. Внести изменения в приложение № 2 к подпрограмме «Благоустройство территории города Ачинска», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства», согласно приложению № 7.

1.11  В Приложении № 5 к муниципальной программе города Ачинска, в Разделе № 1 Паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства», абзац 7 изложить в следующей редакции:

| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования – 709 900,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 26 011,2 тыс. рублей; 2018 год – 38 432,1 тыс. рублей; 2019 год – 37 927,4 тыс. рублей; 2020 год – 45 353,3 тыс. рублей; 2021 год – 53 393,4 тыс. рублей; 2022 год – 60 430,3 тыс. рублей; 2023 год – 162 874,3 тыс. рублей; 2024 год –100 257,4 тыс. рублей; 2025 год – 92 610,4 тыс. рублей; 2026 год – 92 610,4 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: за счет средств краевого бюджета – 17 591,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 3 007,6 тыс. рублей; 2019 год – 673,3 тыс. рублей; 2020 год – 2 477,8 тыс. рублей; 2021 год – 27,5 тыс. рублей; 2022 год – 95,0 тыс. рублей; 2023 год – 3 780,7 тыс. рублей; 2024 год – 7 529,6 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета города – 692 308,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 26 011,2 тыс. рублей; 2018 год – 35 424,5 тыс. рублей; 2019 год – 37 254,1 тыс. рублей; 2020 год – 42 875,5 тыс. рублей; 2021 год – 53 365,9 тыс. рублей; 2022 год – 60 335,3 тыс. рублей; 2023 год – 159 093,6 тыс. рублей; 2024 год – 92 727,8 тыс. рублей; 2025 год – 92 610,4 тыс. рублей; 2026 год – 92 610,4 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.12. Внести изменения в приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства», согласно приложению № 8.

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы города Ачинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Анфимова В.В.

3. Опубликовать постановление в уполномоченном печатном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного

самоуправления города Ачинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города Ачинска                                                                          И.П. Титенков

Приложение № 1

к постановлению администрации города Ачинска

от 06.05.2024 №128 – п

Приложение № 1

к  паспорту муниципальной  программы города Ачинска

«Обеспечение функционирования и модернизации

объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период

| № п/п | Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Годы, предшествующие реализации муниципальной программы | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 |  | Цель: Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска, достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ «Центр обслуживания учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Целевой показатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 58,40 | 57,60 | 58,93 | 58,91 | 58,62 | 60,23 | 60,60 | 64,74 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 |
| 4 |  | Задачи: 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска. 2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно - коммунальных услуг. 3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения. 4. Обеспечение режима содержания и эксплуатации зданий, сооружений и внутренних инженерных коммуникаций, технологических сетей, систем и оборудования учреждений, расположенных на территории города Ачинска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатели результативности подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 99,88 | 99,67 | 98,40 | 98,40 | 98,30 | 98,70 | 98,71 | 98,80 | 99,10 | 99,10 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| 8 |  | Задача: 3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории города Ачинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели результативности подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | м2 | 46 656 | 46 656 | 46 656 | 46 656 | 46 656 | 46 656 | 40 216 | 49 269 | 0 | 49 269,2 | 49 269,2 | 49 269,2 | 49 269,2 | 49 269,2 | 49 269,2 |
| 12 | Потребленная электроэнергия на уличное освещение | тыс. кВт/час | 4 182 | 3 657 | 5 169 | 5 426 | 5 426 | 5 426 | 5 172 | 5 172 | 4 840,1 | 5 126,5 | 6 094 | 6 094 | 6 094 | 6 094 | 6 094 |
| 13 | Содержание, текущий ремонт установок уличного освещения | шт | 5 613 | 5 613 | 5 800 | 5 800 | 6 275 | 6 275 | 6 751 | 6 751 | 6 302 | 6 302 | 6 302 | 6 302 | 6 302 | 6 302 | 6 302 |
| 14 | Содержание зеленых насаждений | м2 | 167 175 | 170 140 | 170 140 | 631 525 | 631 525 | 631 525 | 631 525 | 631 525 | 631 525,3 | 631 525,3 | 631 525,3 | х | х | х | х |
|  |  | дерево | 231 | 311 | 407 | 1 384 | 3 914 | 3 076 | 1 563 | 1 029 | 1 194 | 1 420 | 2 126 | х | х | х | х |
| 15 | Обрезка и валка деревьев | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 829 | 823 | 824 | 824 |
| 16 | Озеленение территорий города (высадка деревьев, кустарников, саженцев) | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 410 | 2024 | х | х | х |
| 17 | Содержание мест захоронения | м2 | 44 905 | 44 905 | 44 905 | 44 905 | 58 047 | 52 173 | 62 263 | 62 263 | 69 048,6 | 69 048,6 | 69 048,6 | 69 048,6 | 69 048,6 | 69 048,6 | 69 048,6 |
| 18 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 1 727,0 | 1 677,5 | 5 500,5 | 7 928,9 | 4 270,5 | 6 568,7 | 3 803,4 | 5 472,0 | 6 130,0 | 2 630,0 | 4 194,0 | 4 194,0 | 4 194,0 | 4 194,0 | 4 194,0 |
| 19 | Отлов, учет и содержание безнадзорных животных | шт | 1 082 | 290 | 298 | 858 | 706 | 215 | 279 | 219 | 366 | 374 | 326 | 164 | 114 | 114 | 114 |
| 20 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | м2 | 754 634 | 777 630 | 777 630 | 136 654 | 140 280 | 171 716 | 195 065 | 207 996 | 205 314 | 248 553 | х | х | х | х | х |
| 21 | Вывоз мусора в весенний период | м3 | 831,0 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 577,3 | 569,5 | 386 | 450 | 720 | 720 | х | х | х | х | х |
| 22 | Акарицидная обработка | м2 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 482 000 | 470 000 | 450 000 | 450 000 | 645 800 | 450 000 | 685 800 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 23 |  | Задача: 4. Обеспечение режима содержания и эксплуатации зданий, сооружений и внутренних инженерных коммуникаций, технологических сетей, систем и оборудования учреждений, расположенных на территории города Ачинска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Показатели результативности подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ «Центр обслуживания учреждений» | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 27 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | м2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 429 539 | 429 539 | 429 539 | 429 539 | 429 539 |

Приложение № 2

к постановлению администрации города Ачинска

от 06.05.2024 №128 – п

Приложение № 2

к паспорту муниципальной  программы города Ачинска

«Обеспечение функционирования и модернизации

объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

тыс. рублей

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта <*> | Годы строительства (приобретения) <***> | Предельная сметная стоимость объекта | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подключение к центральной системе теплоснабжения города жилого дома, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Фрунзе, дом 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 351,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Строительство водопроводной сети от ул. Профсоюзная до ул. Киевская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 1 316,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выполнение проекта планировки территории и межевания земельного участка для строительства ливневых канализационных сети в Юго-Восточном районе города; - Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации в целях строительства объекта «Водопроводная сеть от ул. Профсоюзная до ул. Киевская» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 7 817,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| - На проектные работы по устройству водопроводной сети по ул. 1-я Мазульская, 2-я Мазульская, 3-я Мазульская, г. Ачинск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 1 509,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории города Ачинска» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проектная документация в целях строительства воздушной линии электропередач для обеспечения электроснабжения ТСН СНТ «Водник» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 32,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 11 027,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к постановлению администрации города Ачинска

от 06.05.2024 №128 – п

Приложение № 1

к муниципальной программе города Ачинска

«Обеспечение функционирования и модернизации

объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Ачинска за счет средств бюджета города, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

тыс. рублей

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на текущий год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план | план | план | Итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 247 362,2 | 172 812,5 | 172 812,5 | 592 987,2 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 238 228,9 | 172 812,5 | 172 812,5 | 583 853,9 |
|  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства» | 133 | х | х | х | 9 133,3 | 0,0 | 0,0 | 9 133,3 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 26 241,4 | 14 038,5 | 14 038,5 | 54 318,4 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 17 108,1 | 14 038,5 | 14 038,5 | 45 18510 |
|  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства» | 133 | х | х | х | 9 133,3 | 0,0 | 0,0 | 9 133,3 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории города Ачинска» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 120 863,4 | 66 163,6 | 66 163,6 | 253 190,6 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 120 863,4 | 66 163,6 | 66 163,6 | 253 190,6 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 100 257,4 | 92 610,4 | 92 610,4 | 285 478,2 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 100 257,4 | 92 610,4 | 92 610,4 | 285 478,2 |

Приложение № 4

к постановлению администрации города Ачинска

от 06.05.2024 №128 – п

Приложение № 2

к  муниципальной программе города Ачинска

«Обеспечение функционирования и модернизации

объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Ачинска (средства бюджета города, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ)

тыс. рублей

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источник финансирования | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на текущий год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | «Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства» | Всего: | 247 362,2 | 172 812,5 | 172 812,5 | 592 987,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 28 656,6 | 14 274,6 | 14 274,6 | 57 205,8 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 218 705,6 | 158 537,9 | 158 537,9 | 535 781,4 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска» | Всего: | 26 241,4 | 14 038,5 | 14 038,5 | 54 318,4 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 12 864,9 | 12 864,9 | 12 864,9 | 38 594,7 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 13 376,5 | 1 173,6 | 1 173,6 | 15 723,7 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1 | Строительство коммунальных сетей | Всего: | 351,7 | 0,0 | 0,0 | 351,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 351,7 | 0,0 | 0,0 | 351,7 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.2 | Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда | Всего: | 500,4 | 500,4 | 500,4 | 1 501,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 500,4 | 500,4 | 500,4 | 1 501,2 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.3 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | Всего: | 12 864,9 | 12 864,9 | 12 864,9 | 38 594,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 12 864,9 | 12 864,9 | 12 864,9 | 38 594,7 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.4 | Содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры | Всего: | 1 581,3 | 373,2 | 373,2 | 2 327,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 1 581,3 | 373,2 | 373,2 | 2 327,7 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.5 | Разработка, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения города | Всего: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.6 | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения | Всего: | 1 316,1 | 0,0 | 0,0 | 1 316,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 1 316,1 | 0,0 | 0,0 | 1 316,1 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 1.7 | Проектные работы | Всего: | 9 327,0 | 0,0 | 0,0 | 9 327,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 9 327,0 | 0,0 | 0,0 | 9 327,0 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории города Ачинска» | Всего: | 120 863,4 | 66 163,6 | 66 163,6 | 253 190,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 8 262,1 | 1 409,7 | 1 409,7 | 11 081,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 112 601,3 | 64 753,9 | 64 753,9 | 242 109,1 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие 2.1 | Проектные работы | Всего: | 5 281,0 | 0,0 | 0,0 | 5 281,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 5 281,0 | 0,0 | 0,0 | 5 281,0 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие 2.2 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | Всего: | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 1 197,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 1 197,6 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 2.3 | Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | Всего: | 40 584,4 | 36 170,4 | 36 170,4 | 112 925,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 40 584,4 | 36 170,4 | 36 170,4 | 112 925,2 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 2.4 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | Всего: | 10 970,7 | 10 499,9 | 10 499,9 | 31970,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 10 970,7 | 10 499,9 | 10 499,9 | 31970,5 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие 2.5 | Организация и содержание мест захоронений | Всего: | 5 298,0 | 4 185,1 | 4 185,1 | 13 668,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 5 298,0 | 4 185,1 | 4 185,1 | 13 668,2 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 2.6 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего: | 3 471,4 | 3 471,4 | 3 471,4 | 10 414,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 3 471,4 | 3 471,4 | 3 471,4 | 10 414,2 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятие 2.7 | Содержание и ремонт фонтанов | Всего: | 1 064,5 | 1 064,5 | 1 064,5 | 3 193,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 1 064,5 | 1 064,5 | 1 064,5 | 3 193,5 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Мероприятие 2.8 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | Всего: | 317,5 | 0,0 | 0,0 | 317,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 317,5 | 0,0 | 0,0 | 317,5 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Мероприятие 2.9 | Демонтаж рекламных конструкций, нестационарных объектов | Всего: | 407,2 | 0,0 | 0,0 | 407,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 407,2 | 0,0 | 0,0 | 407,2 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Мероприятие 2.10 | Содержание и ремонт пешеходных мостиков и лестниц на улицах города | Всего: | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Мероприятие 2.11 | Озеленение территорий | Всего: | 28 803,5 | 0,0 | 0,0 | 28 803,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 28 803,5 | 0,0 | 0,0 | 28 803,5 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Мероприятие 2.12 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего: | 1 952,1 | 1 409,7 | 1 409,7 | 4 771,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 1 952,1 | 1 409,7 | 1 409,7 | 4 771,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Мероприятие 2.13 | Обрезка и валка деревьев | Всего: | 14 160,5 | 7 500,0 | 7 500,0 | 29 160,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 14 160,5 | 7 500,0 | 7 500,0 | 29 160,5 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Мероприятие 2.14 | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | Всего: | 6 060,1 | 0,0 | 0,0 | 6 060,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 6 060,1 | 0,0 | 0,0 | 6 060,1 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Мероприятие 2.15 | Благоустройство территории для проведения новогодних мероприятий | Всего: | 1 463,4 | 1 463,4 | 1 463,4 | 4 390,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 1 463,4 | 1 463,4 | 1 463,4 | 4 390,2 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Мероприятие 2.16 | Реализация мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок, наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций | Всего: | 249,9 | 0,0 | 0,0 | 249,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 249,9 | 0,0 | 0,0 | 249,9 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего: | 100 257,4 | 92 610,4 | 92 610,4 | 285 478,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 7 529,6 | 0,0 | 0,0 | 7 529,6 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 92 727,8 | 92 610,4 | 92 610,4 | 277 948,6 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Всего: | 43 187,4 | 38 256,6 | 38 256,6 | 119 700,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 4 865,6 | 0,0 | 0,0 | 4 865,6 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 38 321,8 | 38 256,6 | 38 256,6 | 114 835,0 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Мероприятие 3.2 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по благоустройству города | Всего: | 24 377,7 | 21 713,7 | 21 713,7 | 67 805,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 2 664,0 | 0,0 | 0,0 | 2 664,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 21 713,7 | 21 713,7 | 21 713,7 | 65 141,1 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Мероприятие 3.3 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Всего: | 16 058,0 | 16 058,0 | 16 058,0 | 48 174,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 16 058,0 | 16 058,0 | 16 058,0 | 48 174,0 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Мероприятие 3.4 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы по благоустройству города не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Всего: | 13 798,1 | 13 798,1 | 13 798,1 | 41 394,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 13 798,1 | 13 798,1 | 13 798,1 | 41 394,3 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Мероприятие 3.5 | Организация и проведение конкурсов | Всего: | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 955,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 955,8 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Мероприятие 3.6 | Расходы на оплату штрафов и решений суда | Всего: | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 19,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 19,9 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Мероприятие 3.7 | Установка, монтаж и обслуживание видеонаблюдения | Всего: | 2 465,4 | 2 465,4 | 2 465,4 | 7 396,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 2 465,4 | 2 465,4 | 2 465,4 | 7 396,2 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Мероприятие 3.8 | Строительство, и (или) реконструкция, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения | Всего: | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 32,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 32,3 |
|  |  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к постановлению администрации города Ачинска

от 06.05.2024 №128 – п

Приложение № 2 к подпрограмме

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры города Ачинска», реализуемая

в рамках муниципальной программы города Ачинска

«Обеспечение функционирования и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства»

Перечень мероприятий подпрограммы

тыс. рублей

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр | ЦСР |  | ВР |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период, на текущий год и плановый период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель подпрограммы: Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 994,8 | 0,0 | 0,0 | 10 994,8 |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1: Строительство коммунальных сетей | администрация города Ачинска |  | 730 | 0501 |  | 0410013180 |  | 410,240 | 351,7 | 0,0 | 0,0 | 351,7 | Выполнение работ по подключению к централизованной системе теплоснабжения города Ачинска жилого дома, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Фрунзе, дом 9, с целью оказания помощи участнику СВО |  |
| 6 | Мероприятие 1.2: Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения | МКУ «Управление капитального строительства» |  | 133 | 0502 |  | 04100S5720 |  | 410 | 1 316,1 | 0,0 | 0,0 | 1 316,1 | Софинансирование строительства водопроводной сети от ул. Профсоюзная до ул. Киевская |  |
| 7 | Мероприятие 1.3: Проектные работы | МКУ «Управление капитального строительства» |  | 133 | 0502 |  | 0410083010 |  | 410 | 7 817,2 | 0,0 | 0,0 | 7 817,2 | Выполнение проекта планировки территории и межевания земельного участка для строительства ливневых канализационных сети в Юго-Восточном районе города на сумму 5 758,3 тыс. руб. Подготовка проектной документации в целях строительства объекта «Водопроводная сеть от ул. Профсоюзная до ул. Киевская» на сумму 2 058,9 тыс. руб. |  |
| 8 | Мероприятие 1.4: Проектные работы | администрация города Ачинска |  | 730 | 0502 |  | 0410083010 |  | 410 | 1 509,8 | 0,0 | 0,0 | 1 509,8 | На проектные работы по устройству водопроводной сети по ул. 1-я Мазульская, 2-я Мазульская, 3-я Мазульская, г. Ачинск |  |
| 9 | Задача 2: Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 246,6 | 14 038,5 | 14 038,5 | 43 323,6 |  |  |
| 10 | Мероприятие 1.1: Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда | администрация города Ачинска |  | 730 | 0501 |  | 0410086060 |  | 810 | 500,4 | 500,4 | 500,4 | 1 501,2 | Снижение размера платы гражданам муниципального жилищного фонда площадью 4 007,3 м2 за содержание общего имущества - мест общего пользования: душевые, постирочные, санитарные узлы, кухни, коридоры |  |
| 11 | Мероприятие 1.2: Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | администрация города Ачинска |  | 730 | 0502 |  | 0410075700 |  | 810 | 12 864,9 | 12 864,9 | 12 864,9 | 38 594,7 | Компенсация части платы граждан за коммунальные услуги с 2024 по 2026 год |  |
| 12 | Мероприятие 1.3: Содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры | администрация города Ачинска |  | 730 | 0502 |  | 0410086280 |  | 240 | 1 581,3 | 373,2 | 373,2 | 2 327,7 | Оказание услуг по предоставлению в аренду недвижимого здания котельной, расположенной по адресу: г. Ачинск, ул. Дзержинского, зд. 42(на 8 месяцев 2024 года). Выполнение работ по откачке сточных и ливневых вод и транспортировке их на очистные сооружения автоцистерной 10 м3 в летний период времени (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь) по следующим адресам: г. Ачинск, ул. Привокзальная, дома 25, 35, 37; ул. Кирова, дом 49; Юго-Восточный район, дома 37, 51 А. на сумму 345, 1 тыс. руб. На установку люков и монтаж оснований колодцев по городу Ачинску на сумму 200,0 тыс. руб. Выполнение работ по ремонту тепловой сети от ТК 16-1 до жилого дома № 13 по ул. Фрунзе на сумму 103,0 тыс. руб. Обслуживание самотечной канализационной сети и канализационной насосной станции по адресу: г. Ачинск, ул. Ленина, дом 6, дом 8, протяженностью 86 м., 6 колодцев на сумму 560,0 тыс. руб. |  |
| 13 | Мероприятие 1.4: Разработка, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения города | администрация города Ачинска |  | 730 | 0502 |  | 0410086290 |  | 240 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2023 по 2033 год |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 241,4 | 14 038,5 | 14 038,5 | 54 318,4 |  |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация города Ачинска |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 108,1 | 14 038,5 | 14 038,5 | 45 185,1 |  |  |
|  | МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 133,3 | 0,0 | 0,0 | 9 133,3 |  |  |

Приложение № 6

к постановлению администрации города Ачинска

от 06.05.2024 №128 – п

Приложение № 1

к подпрограмме

«Благоустройство территории города Ачинска», реализуемая

в рамках муниципальной программы города Ачинска

«Обеспечение функционирования и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель подпрограммы: Благоустройство территории города Ачинска |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | м2 | техническое задание | 49 269,2 | 49 269,2 | 49 269,2 | 49 269,2 |
| 5 | Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потребленная электроэнергия на уличное освещение | тыс. кВт/час | техническое задание | 6 094 | 6 094 | 6 094 | 6 094 |
| 7 | Показатель результативности 3: |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | шт | техническое задание | 6 302 | 6 302 | 6 302 | 6 302 |
| 9 | Показатель результативности 4: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Содержание зеленых насаждений | м2 | техническое задание | 631 525,3 | х | х | х |
|  | Показатель результативности 5: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обрезка и валка деревьев | шт | техническое задание | х | 1 829 | 823 | 824 |
| 12 | Озеленение территорий города (высадка деревьев, кустарников, саженцев) | шт | техническое задание | 410 | 2024 | х | х |
| 13 | Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Содержание мест захоронения | м2 | техническое задание | 69 048,6 | 69 048,6 | 69 048,6 | 69 048,6 |
| 15 | Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | техническое задание | 4 194,0 | 4 194,0 | 4 194,0 | 4 194,0 |
| 17 | Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Отлов, учет и содержание безнадзорных животных | шт | техническое задание | 326 | 164 | 114 | 114 |
| 21 | Показатель результативности 9: |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Акарицидная обработка | м2 | техническое задание | 685 800 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |

Приложение № 7

к постановлению администрации города Ачинска

от 06.05.2024 №128 – п

Приложение № 2

к подпрограмме

«Благоустройство территории города Ачинска», реализуемая

в рамках муниципальной программы города Ачинска

«Обеспечение функционирования и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства»

Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР |  | ВР |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период, на текущий год и плановый период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории города Ачинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель подпрограммы: Благоустройство территории города Ачинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 3: Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  |  |  | 120 863,4 | 66 163,6 | 66 163,6 | 253 190,6 |  |  |
| 5 | Мероприятие 2.1: Проектные работы | администрация города Ачинска | 730 | 0503 |  | 0420083010 |  | 240 | 5 281,0 | 0,0 | 0,0 | 5 281,0 | На разработку проектной документации с проведением экспертизы проектной документации в целях благоустройства улицы Мира на сумму 600,00 тыс. руб. Выполнение работ по инженерно-экологическим, инженерно-геодезическим изысканиям для рекультивации несанкционированной свалки в 2024 году на участке в районе ул. Сурикова города Ачинска (вдоль ГО №№ 6, 10, 18, 34) на сумму 4 681,0 тыс. руб. |  |
| 6 | Мероприятие 2.2: Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | администрация города Ачинска | 730 | 0314 |  | 0420086100 |  | 240 | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 1 197,6 | 49 269,2 м2 ежегодно |  |
| 7 | Мероприятие 2.3: Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | администрация города Ачинска | 730 | 0503 |  | 0420086110 |  | 240 | 40 584,4 | 36 170,4 | 36 170,4 | 112 925,2 | 6 094,2 тыс. кВт/час ежегодно |  |
| 8 | Мероприятие 2.4: Содержание, текущий ремонт уличного освещения | администрация города Ачинска | 730 | 0503 |  | 0420086120 |  | 240 | 10 970,7 | 10 499,9 | 10 499,9 | 31 970,5 | Содержание и ремонт: 6 302 светоточки ежегодно на сумму 10 499,9 тыс. руб. Вынос сетей электроснабжения за границы земельного участка , в связи с планируемым строительством школы на 550 мест в Юго-Восточном районе города Ачинска на сумму 430,3 тыс. руб. Для обеспечения безопасности граждан по ул. Яблоневой в микрорайоне «Зеленая горка» установлено уличное освещение. Для заключения контракта необходима сумма 40,5 тыс. руб. |  |
| 9 | Мероприятие 2.5: Организация и содержание мест захоронений | администрация города Ачинска | 730 | 0503 |  | 0420086150 |  | 240 | 5 298,0 | 4 185,1 | 4 185,1 | 13 668,2 | 7 кладбищ (69 048,6 м2) ежегодно. Выполнение работ по инвентаризации мест захоронения городских кладбищ в г. Ачинске в 2024 году на сумму 2 149,2 тыс. руб. |  |
| 10 | Мероприятие 2.6: Ликвидация несанкционированных свалок | администрация города Ачинска | 730 | 0503 |  | 0420086160 |  | 240 | 3 471,4 | 3 471,4 | 3 471,4 | 10 414,2 | 4 194 м3 ежегодно |  |
| 11 | Мероприятие 2.7: Содержание и ремонт фонтанов | администрация города Ачинска | 730 | 0503 |  | 0420086170 |  | 240 | 1 064,5 | 1 064,5 | 1 064,5 | 3 193,5 | Содержание и ремонт фонтанов в сквере Металлургов и на площади Городского Дворца культуры |  |
| 12 | Мероприятие 2.8: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | администрация города Ачинска | 730 | 0505 |  | 0420086200 |  | 240 | 317,5 | 0,0 | 0,0 | 317,5 | Устройство пандуса крыльца по адресу: г. Ачинск, мкр. 8, дом 5, кв. 37 |  |
| 13 | Мероприятие 2.9: Демонтаж рекламных конструкций, нестационарных объектов | администрация города Ачинска | 730 | 0503 |  | 0420086340 |  | 240 | 407,2 | 0,0 | 0,0 | 407,2 | Демонтаж 3-х нестационарных объектов |  |
| 14 | Мероприятие 2.10: Содержание и ремонт пешеходных мостиков и лестниц на улицах города | администрация города Ачинска | 730 | 0505 |  | 0420086350 |  | 240 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | Текущий ремонт наружной лестницы по адресу: г. Ачинск, ул. 3-я Мазульская |  |
| 15 | Мероприятие 2.11: Озеленение территорий | администрация города Ачинска | 730 | 0503 |  | 0420086410 |  | 240 | 28 803,5 | 0,0 | 0,0 | 28 803,5 | Приобретение и посадка деревьев, кустарников 2024 шт. |  |
| 16 | Мероприятие 2.12: Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | администрация города Ачинска | 730 | 0603 |  | 0420075180 |  | 110, 240 | 1 952,1 | 1 409,7 | 1 409,7 | 4 771,5 | 2024 г.: отлов – 164 шт. 2025 г.: отлов – 114 шт. 2026 г.: отлов – 114 шт. |  |
| 17 | Мероприятие 2.13: Обрезка и валка деревьев | администрация города Ачинска | 730 | 0503 |  | 0420089120 |  | 240 | 14 160,5 | 7 500,0 | 7 500,0 | 29 160,5 | 2024 г.: 264 дерева – снос аварийных деревьев в сумме 3 300,0 тыс. руб., 1 565 деревьев – обрезка (формирование) крон в сумме 12 363,5 тыс. руб.; 2025 г.: 216 дерева – снос аварийных деревьев в сумме 2 700 тыс. руб., 607 деревьев – обрезка (формирование) крон в сумме 4 800,0 тыс. руб.; 2026 г.: 216 дерева – снос аварийных деревьев в сумме 2 700 тыс. руб., 608 деревьев – обрезка (формирование) крон в сумме 4 800,0 тыс. руб. |  |
| 18 | Мероприятие 2.14: Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | администрация города Ачинска | 730 | 0605 |  | 04200S4630 |  | 240 | 6 060,1 | 0,0 | 0,0 | 6 060,1 | - контракт с ФКУ ИК-27 ГУФСИН России на приобретение контейнерного оборудования (под крупногабаритные отходы 37 шт., под коммунальные отходы 100 шт.) от 27.11.2023 №11-14-0116 на сумму 5 247 056,80 руб.; -контракт с МУП АГЭТ на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления для населенных пунктов на 5 контейнеров с подъездными путями в количестве 3 шт. (Манкевича, 20; Короленко, 40; 6 км жд дороги Ачинск-Абакан) от 24.11.2023 №11-14-0119 на сумму 392 475,59 руб.; - контракт с МУП АГЭТ на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления для населенных пунктов на 3 контейнеров с подъездными путями в количестве 4 шт. (ул. Комсомольская, ул. Интернациональная; ул. Фрунзе 7, ул. Восточная (юго-восточная сторона Мазульского кладбища) ул. Алтайская 65) от 24.11.2023 №11-14-0120 на сумму 420 605,66 руб. |  |
| 19 | Мероприятие 2.15: Благоустройство территории для проведения новогодних мероприятий | администрация города Ачинска | 730 | 0503 |  | 0420086040 |  | 240 | 1 463,4 | 1 463,4 | 1 463,4 | 4 390,2 | Устройство снежных горок, монтаж, демонтаж и украшение новогодней ели, устройство и художественное оформление ледяного городка |  |
| 20 | Мероприятие 2.16: Реализация мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок, наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций | администрация города Ачинска | 730 | 0909 |  | 04200S5550 |  | 240 | 249,9 | 0,0 | 0,0 | 249,9 | По 450 000 м2 ежегодно |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  | 120 863,4 | 66 163,6 | 66 163,6 | 253 190,6 |  |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация города Ачинска |  |  |  |  |  |  |  | 120 863,4 | 66 163,6 | 66 163,6 | 253 190,6 |  |  |

Приложение № 8

к постановлению администрации города Ачинска

от 06.05.2024 №128 – п

Приложение № 2

к подпрограмме

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой

в рамках муниципальной программы города Ачинска

«Обеспечение функционирования и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства»

Перечень мероприятий подпрограммы

тыс. рублей

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР |  | ВР |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого на период, на текущий год и плановый период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель подпрограммы: Достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ «Центр обслуживания учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4: Обеспечение режима содержания и эксплуатации зданий, сооружений и внутренних инженерных коммуникаций, технологических сетей, систем и оборудования учреждений, расположенных на территории города Ачинска |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 257,4 |  | 92 610,4 |  | 92 610,4 |  | 285 478,2 |  |  |
| 5 | Мероприятие 3.1: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | администрация города Ачинска | 730 | 0505 |  | 0430008030 |  | 110, 240, 320,830, 850 |  | 26 591,3 |  | 24 896,4 |  | 24 896,4 |  | 76 384,1 | МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 110, 240, 320, 830, 850 |  | 16 596,1 |  | 13 360,2 |  | 13 360,2 |  | 43 316,5 | МКУ «Центр обслуживания учреждений» МКУ «Центр обслуживания учреждений» |  |
| 6 | Мероприятие 3.2: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по благоустройству города | администрация города Ачинска | 730 | 0505 |  | 0430008091 |  | 110, 240, 320, 830, 850 |  | 24 377,7 |  | 21 713,7 |  | 21 713,7 |  | 67 805,1 |  |  |
| 7 | Мероприятие 3.3: Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | администрация города Ачинска | 730 | 0505 |  | 0430007230 |  | 110 |  | 16 058,0 |  | 16 058,0 |  | 16 058,0 |  | 48 174,0 | МКУ «Центр обслуживания учреждений» |  |
| 8 | Мероприятие 3.4: Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы по благоустройству города не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | администрация города Ачинска | 730 | 0505 |  | 0430007231 |  | 110 |  | 13 798,1 |  | 13 798,1 |  | 13 798,1 |  | 41 394,3 | МКУ «Центр обслуживания учреждений» |  |
| 9 | Мероприятие 3.5: Организация и проведение конкурсов | администрация города Ачинска | 730 | 0505 |  | 0430079050 |  | 350 |  | 318,6 |  | 318,6 |  | 318,6 |  | 955,8 | Конкурс «Самый безопасный двор» 60,0 тыс. руб./ежегодно, «Самый благоустроенный двор» 258,6 тыс. руб./ежегодно |  |
| 10 | Мероприятие 3.6: Расходы на оплату штрафов и решений суда | администрация города Ачинска | 730 | 0503 |  | 0430079010 |  | 830 |  | 19,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 19,9 | Оплата исполнительных листов |  |
| 11 | Мероприятие 3.7: Установка, монтаж и обслуживание видеонаблюдения | администрация города Ачинска | 730 | 0503 |  | 0430079090 |  | 240 |  | 2 465,4 |  | 2 465,4 |  | 2 465,4 |  | 7396,2 | Оказание услуг по предоставлению каналов и обслуживанию системы видеонаблюдения в количестве 146 шт./ежегодно |  |
| 11 | Мероприятие 3.8: Строительство, и (или) реконструкция, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения | администрация города Ачинска | 730 | 0505 |  | 04300S5750 |  | 240,410 |  | 32,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 32,3 | Сумма софинансирования для соблюдения порядка предоставления субсидии в сумме 3 199, 1 тыс. руб. на разработку проектной документации в целях строительства воздушных линий электропередач напряжением 10 кВ для обеспечения электроснабжения ТСН СНТ «Водник» |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 257,4 |  | 92 610,4 |  | 92 610,4 |  | 285 478,2 |  |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация города Ачинска |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 257,4 |  | 92 610,4 |  | 92 610,4 |  | 285 478,2 |  |  |