РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.10.2024                                            г. Ачинск                                             272-п

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ачинска на 2026 - 2028 годы

Руководствуясь Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса РФ, статьей 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края  от 29.10.2014    № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», статьями 36, 40, 55, 57 Устава города Ачинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ачинска на 2026 - 2028 годы, согласно приложению №1.

2. Опубликовать постановление в уполномоченном печатном средстве массовой информации и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы города Ачинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту В.В. Анфимова.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

| Глава города Ачинска | И.П. Титенков |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации г. Ачинска

от 01.10.2024 № 272-п

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Ачинск, кв-л 28-й, д. 1 | 4 777,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 64 180 099,65 | 64 180 099,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 64 180 099,65 | 64 180 099,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Ачинск, кв-л 28-й, д. 6 | 3 365,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 8 009 476,42 |  |  | 8 009 476,42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 8 009 476,42 |  |  | 8 009 476,42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Ачинск, кв-л 28-й, д. 8 | 3 381,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 23 326 269,88 |  |  |  | 20 445 618,82 |  | 2 880 651,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 23 326 269,88 |  |  |  | 20 445 618,82 |  | 2 880 651,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Ачинск, кв-л 28-й, д. 9 | 4 927,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 66 196 685,64 | 66 196 685,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 66 196 685,64 | 66 196 685,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 26 | 1 992,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 765 730,14 |  |  | 2 765 730,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 765 730,14 |  |  | 2 765 730,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 388,14 |  |  | 1 388,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1388,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 25 | 4 735,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 271 247,68 |  |  | 11 271 247,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 271 247,68 |  |  | 11 271 247,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 37 | 1 993,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 15 298 009,43 | 15 298 009,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 15 298 009,43 | 15 298 009,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 674,33 | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 35А | 3 373,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 8 029 231,75 |  |  | 8 029 231,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 8 029 231,75 |  |  | 8 029 231,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 42 | 2 384,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 089 482,05 |  |  |  |  |  |  | 1 089 482,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 089 482,05 |  |  |  |  |  |  | 1 089 482,05 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 456,94 |  |  |  |  |  |  | 456,94 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,94 |  |  |  |
| 1.10 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 43 | 4 665,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 104 398,47 |  |  | 11 104 398,47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 104 398,47 |  |  | 11 104 398,47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 45 | 3 350,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 7 973 774,02 |  |  | 7 973 774,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 973 774,02 |  |  | 7 973 774,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 49 | 4 643,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 121 618,12 |  |  |  |  |  |  | 2 121 618,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 121 618,12 |  |  |  |  |  |  | 2 121 618,12 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 456,94 |  |  |  |  |  |  | 456,94 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,94 |  |  |  |
| 1.13 | г. Ачинск, мкр. 7-й, д. 13 | 10 796,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 14 987 331,14 |  |  | 14 987 331,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 14 987 331,14 |  |  | 14 987 331,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 388,14 |  |  | 1 388,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1388,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Ачинск, мкр. 7-й, д. 28А | 4 425,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 10 533 398,08 |  |  | 10 533 398,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 10 533 398,08 |  |  | 10 533 398,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 2 | 3 331,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 7 929 503,04 |  |  | 7 929 503,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 929 503,04 |  |  | 7 929 503,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 3 | 4 941,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 34 081 681,96 |  |  |  | 29 872 803,56 |  | 4 208 878,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 34 081 681,96 |  |  |  | 29 872 803,56 |  | 4 208 878,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 7 | 20 554,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 22 997 438,34 |  | 22 997 438,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 22 997 438,34 |  | 22 997 438,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 118,83 |  | 1 118,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 8 | 3 350,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 7 973 774,02 |  |  | 7 973 774,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 973 774,02 |  |  | 7 973 774,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 13 | 4 688,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 159 856,20 |  |  | 11 159 856,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 159 856,20 |  |  | 11 159 856,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 14 | 3 348,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 7 969 489,73 |  |  | 7 969 489,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 969 489,73 |  |  | 7 969 489,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 21 | 4 900,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 663 022,02 |  |  | 11 663 022,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 663 022,02 |  |  | 11 663 022,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 22 | 5 415,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 37 353 898,66 |  |  |  | 32 740 921,60 |  | 4 612 977,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 37 353 898,66 |  |  |  | 32 740 921,60 |  | 4 612 977,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 24 | 5 542,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 38 231 961,87 |  |  |  | 33 510 549,40 |  | 4 721 412,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 38 231 961,87 |  |  |  | 33 510 549,40 |  | 4 721 412,47 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 25 | 4 772,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 32 915 299,48 |  |  |  | 28 850 462,16 |  | 4 064 837,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 32 915 299,48 |  |  |  | 28 850 462,16 |  | 4 064 837,32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 26 | 3 327,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 7 920 220,42 |  |  | 7 920 220,42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 920 220,42 |  |  | 7 920 220,42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 27 | 4 784,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 387 399,49 |  |  | 11 387 399,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 387 399,49 |  |  | 11 387 399,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 28 | 3 348,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 7 968 775,68 |  |  | 7 968 775,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 968 775,68 |  |  | 7 968 775,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 30 | 3 383,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 23 340 065,06 |  |  |  | 20 457 710,38 |  | 2 882 354,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 23 340 065,06 |  |  |  | 20 457 710,38 |  | 2 882 354,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 46 | 4 771,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 355 981,38 |  |  | 11 355 981,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 355 981,38 |  |  | 11 355 981,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 48 | 4 755,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 318 136,84 |  |  | 11 318 136,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 318 136,84 |  |  | 11 318 136,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 27 | 4 996,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 891 755,40 |  |  | 11 891 755,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 891 755,40 |  |  | 11 891 755,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 4 | 4 752,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 32 783 555,53 |  |  |  | 28 734 987,78 |  | 4 048 567,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 32 783 555,53 |  |  |  | 28 734 987,78 |  | 4 048 567,75 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 8 | 4 778,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 32 959 444,07 |  |  |  | 28 889 155,16 |  | 4 070 288,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 32 959 444,07 |  |  |  | 28 889 155,16 |  | 4 070 288,91 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 11 | 4 892,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 33 749 218,13 |  |  |  | 29 581 396,98 |  | 4 167 821,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 33 749 218,13 |  |  |  | 29 581 396,98 |  | 4 167 821,15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 13 | 3 278,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 22 612 369,31 |  |  |  | 19 819 880,58 |  | 2 792 488,73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 22 612 369,31 |  |  |  | 19 819 880,58 |  | 2 792 488,73 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 14 | 5 504,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 899 397,12 |  |  |  |  |  |  | 2 899 397,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 899 397,12 |  |  |  |  |  |  | 2 899 397,12 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
| 1.37 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 16 | 4 907,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 33 852 681,98 |  |  |  | 29 672 083,68 |  | 4 180 598,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 33 852 681,98 |  |  |  | 29 672 083,68 |  | 4 180 598,30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 17 | 5 548,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 38 273 347,41 |  |  |  | 33 546 824,08 |  | 4 726 523,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 38 273 347,41 |  |  |  | 33 546 824,08 |  | 4 726 523,33 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 21 | 3 257,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 22 466 140,40 |  |  |  | 19 691 710,04 |  | 2 774 430,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 22 466 140,40 |  |  |  | 19 691 710,04 |  | 2 774 430,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 22 | 4 717,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 63 375 346,14 | 63 375 346,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 63 375 346,14 | 63 375 346,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 23 | 4 993,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 884 852,93 |  |  | 11 884 852,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 884 852,93 |  |  | 11 884 852,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 24 | 4 962,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 34 229 290,39 |  |  |  | 30 002 183,26 |  | 4 227 107,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 34 229 290,39 |  |  |  | 30 002 183,26 |  | 4 227 107,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 29 | 5 605,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 38 665 130,52 |  |  |  | 33 890 224,38 |  | 4 774 906,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 38 665 130,52 |  |  |  | 33 890 224,38 |  | 4 774 906,14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.44 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 30 | 5 639,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 75 767 744,02 | 75 767 744,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 75 767 744,02 | 75 767 744,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 31 | 3 437,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 810 753,58 |  |  |  |  |  |  | 1 810 753,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 810 753,58 |  |  |  |  |  |  | 1 810 753,58 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
| 1.46 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 35 | 3 344,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 23 070 369,29 |  |  |  | 20 221 320,38 |  | 2 849 048,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 23 070 369,29 |  |  |  | 20 221 320,38 |  | 2 849 048,91 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 36 | 3 355,52 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 23 145 001,22 |  |  |  | 20 286 735,72 |  | 2 858 265,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 23 145 001,22 |  |  |  | 20 286 735,72 |  | 2 858 265,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 37А | 4 755,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 32 800 109,74 |  |  |  | 28 749 497,64 |  | 4 050 612,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 32 800 109,74 |  |  |  | 28 749 497,64 |  | 4 050 612,10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 38 | 4 713,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 63 322 949,84 | 63 322 949,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 63 322 949,84 | 63 322 949,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 40 | 5 542,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 13 192 988,87 |  |  | 13 192 988,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 13 192 988,87 |  |  | 13 192 988,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 44 | 6 196,51 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 42 740 985,42 |  |  |  | 37 462 736,23 |  | 5 278 249,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 42 740 985,42 |  |  |  | 37 462 736,23 |  | 5 278 249,19 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.52 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 44А | 3 428,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 8 160 140,55 |  |  | 8 160 140,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 8 160 140,55 |  |  | 8 160 140,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 46 | 4 740,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 63 681 663,00 | 63 681 663,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 63 681 663,00 | 63 681 663,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 49 | 3 266,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 720 568,84 |  |  |  |  |  |  | 1 720 568,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 720 568,84 |  |  |  |  |  |  | 1 720 568,84 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
| 1.55 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 50 | 4 925,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 594 549,54 |  |  |  |  |  |  | 2 594 549,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 594 549,54 |  |  |  |  |  |  | 2 594 549,54 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
| 1.56 | г. Ачинск, тер. 2-й микрорайон Привокзального района, д. 11 | 3 443,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 26 428 857,66 | 26 428 857,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 26 428 857,66 | 26 428 857,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 674,33 | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 2 | 3 357,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 7 990 435,14 |  |  | 7 990 435,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 990 435,14 |  |  | 7 990 435,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 11 | 3 327,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 44 710 170,11 | 44 710 170,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 44 710 170,11 | 44 710 170,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 13 | 3 332,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 22 986 218,69 |  |  |  | 20 147 561,86 |  | 2 838 656,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 22 986 218,69 |  |  |  | 20 147 561,86 |  | 2 838 656,83 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.60 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 13А | 3 318,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 22 889 652,43 |  |  |  | 20 062 920,94 |  | 2 826 731,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 22 889 652,43 |  |  |  | 20 062 920,94 |  | 2 826 731,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.61 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 15 | 3 271,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 43 948 408,44 | 43 948 408,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 43 948 408,44 | 43 948 408,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 16 | 3 448,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 46 325 051,10 | 46 325 051,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 46 325 051,10 | 46 325 051,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.63 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 17 | 9 121,31 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 47 212 903,92 |  |  |  | 40 946 655,16 |  | 6 266 248,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 47 212 903,92 |  |  |  | 40 946 655,16 |  | 6 266 248,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5 176,11 |  |  |  | 4 489,12 |  | 686,99 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 4489,12 |  | 686,99 |  |  |  |  |
| 1.64 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 18 | 18 778,81 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 144 114 784,95 | 144 114 784,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 144 114 784,95 | 144 114 784,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 674,33 | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 19А | 3 353,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 23 133 827,12 |  |  |  | 20 276 941,56 |  | 2 856 885,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 23 133 827,12 |  |  |  | 20 276 941,56 |  | 2 856 885,56 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.66 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 20 | 4 693,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 32 372 459,16 |  |  |  | 28 374 659,28 |  | 3 997 799,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 32 372 459,16 |  |  |  | 28 374 659,28 |  | 3 997 799,88 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.67 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 23 | 9 497,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 49 161 657,58 |  |  |  | 42 636 763,95 |  | 6 524 893,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 49 161 657,58 |  |  |  | 42 636 763,95 |  | 6 524 893,63 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5 176,11 |  |  |  | 4 489,12 |  | 686,99 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 4489,12 |  | 686,99 |  |  |  |  |
| 1.68 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 28 | 3 412,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 23 540 784,93 |  |  |  | 20 633 642,58 |  | 2 907 142,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 23 540 784,93 |  |  |  | 20 633 642,58 |  | 2 907 142,35 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.69 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 31 | 5 594,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 38 586 497,99 |  |  |  | 33 821 302,48 |  | 4 765 195,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 38 586 497,99 |  |  |  | 33 821 302,48 |  | 4 765 195,51 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.70 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 32 | 4 725,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 32 596 630,84 |  |  |  | 28 571 147,14 |  | 4 025 483,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 32 596 630,84 |  |  |  | 28 571 147,14 |  | 4 025 483,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.71 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 33 | 4 722,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 32 570 419,98 |  |  |  | 28 548 173,16 |  | 4 022 246,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 32 570 419,98 |  |  |  | 28 548 173,16 |  | 4 022 246,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.72 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 34 | 5 002,62 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 67 209 949,57 | 67 209 949,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 67 209 949,57 | 67 209 949,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.73 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 37 | 4 673,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 32 234 507,36 |  |  |  | 28 253 743,68 |  | 3 980 763,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 32 234 507,36 |  |  |  | 28 253 743,68 |  | 3 980 763,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.74 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 39 | 3 405,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 45 758 096,21 | 45 758 096,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 45 758 096,21 | 45 758 096,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 | г. Ачинск, тер. 4-й микрорайон Привокзального района, д. 1 | 6 764,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 563 192,60 |  |  |  |  |  |  | 3 563 192,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 563 192,60 |  |  |  |  |  |  | 3 563 192,60 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
| 1.76 | г. Ачинск, тер. 4-й микрорайон Привокзального района, д. 3 | 6 867,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 47 365 750,53 |  |  |  | 41 516 371,26 |  | 5 849 379,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 47 365 750,53 |  |  |  | 41 516 371,26 |  | 5 849 379,27 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.77 | г. Ачинск, тер. 4-й микрорайон Привокзального района, д. 4 | 5 144,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 69 117 443,77 | 69 117 443,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 69 117 443,77 | 69 117 443,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.78 | г. Ачинск, тер. 4-й микрорайон Привокзального района, д. 6 | 5 390,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 37 182 838,43 |  |  |  | 32 590 986,26 |  | 4 591 852,17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 37 182 838,43 |  |  |  | 32 590 986,26 |  | 4 591 852,17 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.79 | г. Ачинск, тер. 4-й микрорайон Привокзального района, д. 8А | 2 026,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 15 552 029,75 | 15 552 029,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 15 552 029,75 | 15 552 029,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 674,33 | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.80 | г. Ачинск, ул. Голубева, д. 24 | 1 618,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 852 050,95 |  |  | 3 852 050,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 852 050,95 |  |  | 3 852 050,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.81 | г. Ачинск, ул. Давыдова, д. 1 | 3 585,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 8 533 111,62 |  |  | 8 533 111,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 8 533 111,62 |  |  | 8 533 111,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.82 | г. Ачинск, ул. Давыдова, д. 2 | 5 720,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 13 616 181,32 |  |  | 13 616 181,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 13 616 181,32 |  |  | 13 616 181,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.83 | г. Ачинск, ул. Давыдова, д. 5 | 3 267,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 25 078 175,58 | 25 078 175,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 25 078 175,58 | 25 078 175,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 674,33 | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.84 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 21 | 4 760,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 331 465,73 |  |  | 11 331 465,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 331 465,73 |  |  | 11 331 465,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.85 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 27 | 4 992,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 883 424,84 |  |  | 11 883 424,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 883 424,84 |  |  | 11 883 424,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.86 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 54 | 728,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 5 024 204,57 |  |  |  | 4 403 746,16 |  | 620 458,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 024 204,57 |  |  |  | 4 403 746,16 |  | 620 458,41 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.87 | г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 47 | 4 347,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 58 401 727,65 | 58 401 727,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 58 401 727,65 | 58 401 727,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.88 | г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, д. 2 | 3 037,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 600 252,29 |  |  |  |  |  |  | 1 600 252,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 600 252,29 |  |  |  |  |  |  | 1 600 252,29 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
| 1.89 | г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, д. 6 | 3 298,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 7 850 243,72 |  |  | 7 850 243,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 850 243,72 |  |  | 7 850 243,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, д. 12 | 3 102,78 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 41 685 694,17 | 41 685 694,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 41 685 694,17 | 41 685 694,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.91 | г. Ачинск, ул. Индустриальная, д. 13 | 3 265,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 22 520 631,35 |  |  |  | 19 739 471,70 |  | 2 781 159,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 22 520 631,35 |  |  |  | 19 739 471,70 |  | 2 781 159,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.92 | г. Ачинск, ул. Индустриальная, д. 17 | 1 656,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 423 098,81 |  |  |  | 10 012 416,26 |  | 1 410 682,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 423 098,81 |  |  |  | 10 012 416,26 |  | 1 410 682,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.93 | г. Ачинск, ул. Индустриальная, д. 19 | 4 149,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 28 620 859,96 |  |  |  | 25 086 359,54 |  | 3 534 500,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 28 620 859,96 |  |  |  | 25 086 359,54 |  | 3 534 500,42 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.94 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 6 | 3 346,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 44 965 434,16 | 44 965 434,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 44 965 434,16 | 44 965 434,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.95 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 10 | 3 566,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 47 914 405,68 | 47 914 405,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 47 914 405,68 | 47 914 405,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.96 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 36 | 3 996,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 9 511 119,36 |  |  | 9 511 119,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 9 511 119,36 |  |  | 9 511 119,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.97 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 38 | 4 440,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 30 625 299,60 |  |  |  | 26 843 263,20 |  | 3 782 036,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 30 625 299,60 |  |  |  | 26 843 263,20 |  | 3 782 036,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.98 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 40А | 3 343,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 17 307 359,02 |  |  |  | 15 010 270,55 |  | 2 297 088,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 17 307 359,02 |  |  |  | 15 010 270,55 |  | 2 297 088,47 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5 176,11 |  |  |  | 4 489,12 |  | 686,99 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 4489,12 |  | 686,99 |  |  |  |  |
| 1.99 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 41 | 3 230,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 16 721 423,36 |  |  |  | 14 502 102,16 |  | 2 219 321,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 16 721 423,36 |  |  |  | 14 502 102,16 |  | 2 219 321,20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5 176,11 |  |  |  | 4 489,12 |  | 686,99 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 4489,12 |  | 686,99 |  |  |  |  |
| 1.100 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 43 | 6 273,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 48 143 374,39 | 48 143 374,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 48 143 374,39 | 48 143 374,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 674,33 | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.101 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 44 | 3 345,87 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 23 078 439,47 |  |  |  | 20 228 393,94 |  | 2 850 045,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 23 078 439,47 |  |  |  | 20 228 393,94 |  | 2 850 045,53 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.102 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 48 | 4 042,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 27 882 128,07 |  |  |  | 24 438 856,50 |  | 3 443 271,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 27 882 128,07 |  |  |  | 24 438 856,50 |  | 3 443 271,57 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.103 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 52 | 5 601,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 38 638 919,68 |  |  |  | 33 867 250,42 |  | 4 771 669,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 38 638 919,68 |  |  |  | 33 867 250,42 |  | 4 771 669,26 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.104 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 54 | 3 338,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 23 028 293,99 |  |  |  | 20 184 441,12 |  | 2 843 852,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 23 028 293,99 |  |  |  | 20 184 441,12 |  | 2 843 852,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.105 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 56 | 3 338,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 25 623 820,44 | 25 623 820,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 25 623 820,44 | 25 623 820,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 674,33 | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.106 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 110 | 2 221,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 5 286 335,36 |  |  | 5 286 335,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 286 335,36 |  |  | 5 286 335,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.107 | г. Ачинск, ул. Коминтерна, д. 61 | 2 981,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 20 562 405,56 |  |  |  | 18 023 074,76 |  | 2 539 330,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 20 562 405,56 |  |  |  | 18 023 074,76 |  | 2 539 330,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.108 | г. Ачинск, ул. Коминтерна, д. 63 | 3 255,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 22 453 034,98 |  |  |  | 19 680 223,06 |  | 2 772 811,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 22 453 034,98 |  |  |  | 19 680 223,06 |  | 2 772 811,92 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.109 | г. Ачинск, ул. Культуры, д. 2 | 4 785,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 33 009 106,72 |  |  |  | 28 932 684,78 |  | 4 076 421,94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 33 009 106,72 |  |  |  | 28 932 684,78 |  | 4 076 421,94 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.110 | г. Ачинск, ул. Культуры, д. 3 | 4 880,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 33 662 308,49 |  |  |  | 29 505 220,14 |  | 4 157 088,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 33 662 308,49 |  |  |  | 29 505 220,14 |  | 4 157 088,35 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.111 | г. Ачинск, ул. Культуры, д. 5 | 3 364,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 8 008 762,37 |  |  | 8 008 762,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 8 008 762,37 |  |  | 8 008 762,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.112 | г. Ачинск, ул. Культуры, д. 6 | 4 657,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 32 122 766,40 |  |  |  | 28 155 802,04 |  | 3 966 964,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 32 122 766,40 |  |  |  | 28 155 802,04 |  | 3 966 964,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.113 | г. Ачинск, ул. Культуры, д. 7 | 3 273,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 22 579 260,88 |  |  |  | 19 790 860,84 |  | 2 788 400,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 22 579 260,88 |  |  |  | 19 790 860,84 |  | 2 788 400,04 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.114 | г. Ачинск, ул. Мира, д. 1 | 5 448,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 12 968 063,75 |  |  | 12 968 063,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 12 968 063,75 |  |  | 12 968 063,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.115 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 33А | 416,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 581 324,99 |  |  |  |  |  |  |  | 581 324,99 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 581 324,99 |  |  |  |  |  |  |  | 581 324,99 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 397,08 |  |  |  |  |  |  |  | 1 397,08 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1397,08 |  |  |
| 1.116 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 38 | 3 338,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 4 633 611,32 |  |  | 4 633 611,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 633 611,32 |  |  | 4 633 611,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 388,14 |  |  | 1 388,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1388,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.117 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 45 | 721,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 275 077,54 |  |  | 1 275 077,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 275 077,54 |  |  | 1 275 077,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 766,28 |  |  | 1 766,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1766,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.118 | г. Ачинск, ул. Пузановой, д. 29 | 414,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 732 476,32 |  |  | 732 476,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 732 476,32 |  |  | 732 476,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 766,28 |  |  | 1 766,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1766,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.119 | г. Ачинск, ул. Пузановой, д. 32 | 571,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 010 135,54 |  |  | 1 010 135,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 010 135,54 |  |  | 1 010 135,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 766,28 |  |  | 1 766,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1766,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.120 | г. Ачинск, ул. Пузановой, д. 34 | 572,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 010 488,79 |  |  | 1 010 488,79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 010 488,79 |  |  | 1 010 488,79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 766,28 |  |  | 1 766,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1766,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.121 | г. Ачинск, ул. Садовая, д. 3 | 4 500,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 10 712 862,15 |  |  | 10 712 862,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 10 712 862,15 |  |  | 10 712 862,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.122 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 12 | 3 747,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 50 351 505,61 | 50 351 505,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 50 351 505,61 | 50 351 505,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.123 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 13 | 1 620,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 21 768 649,49 | 21 768 649,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 21 768 649,49 | 21 768 649,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.124 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 14 | 1 622,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 21 802 236,86 | 21 802 236,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 21 802 236,86 | 21 802 236,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.125 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 19 | 4 887,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 632 555,97 |  |  | 11 632 555,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 632 555,97 |  |  | 11 632 555,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.126 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 25 | 4 209,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 56 559 796,01 | 56 559 796,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 56 559 796,01 | 56 559 796,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.127 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 26 | 3 265,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 43 871 829,23 | 43 871 829,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 43 871 829,23 | 43 871 829,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.128 | г. Ачинск, ул. Фрунзе, д. 7 | 4 571,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 61 423 247,91 | 61 423 247,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 61 423 247,91 | 61 423 247,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.129 | г. Ачинск, ул. Фрунзе, д. 9 | 5 119,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 12 184 515,08 |  |  | 12 184 515,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 12 184 515,08 |  |  | 12 184 515,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.130 | г. Ачинск, ул. Фрунзе, д. 10 | 7 025,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 16 721 100,04 |  |  | 16 721 100,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 16 721 100,04 |  |  | 16 721 100,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 380,16 |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2380,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.131 | г. Ачинск, ул. Фрунзе, д. 12 | 3 225,68 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 16 696 474,52 |  |  |  | 14 480 464,61 |  | 2 216 009,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 16 696 474,52 |  |  |  | 14 480 464,61 |  | 2 216 009,91 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5 176,11 |  |  |  | 4 489,12 |  | 686,99 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 4489,12 |  | 686,99 |  |  |  |  |
| 1.132 | г. Ачинск, ул. Чкалова, д. 12 | 4 528,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 60837484,09 | 60837484,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 60837484,09 | 60837484,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.133 | г. Ачинск, ул. Чкалова, д. 18 | 4 127,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 55446038,65 | 55446038,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 55 446 038,65 | 55 446 038,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.134 | Итого по счету регионального оператора | 574 988,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3465420772,56 | 1578860709,20 | 22997438,34 | 377194501,18 | 1285692572,92 |  | 182694411,79 | 17399814,14 | 581324,99 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3465420772,56 | 1578860709,20 | 22997438,34 | 377194501,18 | 1285692572,92 |  | 182694411,79 | 17399814,14 | 581324,99 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 026,94 | 2 745,90 | 40,00 | 656,00 | 2 236,03 |  | 317,74 | 30,26 | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.134 | г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 23 | 6 745,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 51 769 495,32 | 51 769 495,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 51 769 495,32 | 51 769 495,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 674,33 | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.135 | Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах | 6 745,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 51769495,32 | 51 769 495,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 51 769 495,32 | 51 769 495,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по город Ачинск | 581733,8 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3517190267,88 | 1 630 630 204,52 | 22 997 438,34 | 377 194 501,18 | 1 285 692 572,92 |  | 182 694 411,79 | 17 399 814,14 | 581 324,99 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 517 190 267,88 | 1 630 630 204,52 | 22 997 438,34 | 377 194 501,18 | 1 285 692 572,92 |  | 182 694 411,79 | 17 399 814,14 | 581 324,99 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 046,05 | 2 803,05 | 39,53 | 648,40 | 2 210,10 |  | 314,05 | 29,91 | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Ачинск, кв-л 28-й, д. 1 | 1 306,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Ачинск, кв-л 28-й, д. 6 |  |  | 1 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Ачинск, кв-л 28-й, д. 8 |  |  |  | 397,00 |  | 67,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Ачинск, кв-л 28-й, д. 9 | 1 240,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 26 |  |  | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 25 |  |  | 2 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 37 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 35А |  |  | 1 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 42 |  |  |  |  |  |  | 33,00 |  |  |  |
| 1.10 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 43 |  |  | 2 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 45 |  |  | 1 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 49 |  |  |  |  |  |  | 66,00 |  |  |  |
| 1.13 | г. Ачинск, мкр. 7-й, д. 13 |  |  | 2 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Ачинск, мкр. 7-й, д. 28А |  |  | 1 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 2 |  |  | 1 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 3 |  |  |  | 545,00 |  | 95,00 |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 7 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 8 |  |  | 1 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 13 |  |  | 2 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 14 |  |  | 1 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 21 |  |  | 2 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 22 |  |  |  | 620,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 24 |  |  |  | 620,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 25 |  |  |  | 545,00 |  | 95,00 |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 26 |  |  | 1 564,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 27 |  |  | 2 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 28 |  |  | 1 564,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 30 |  |  |  | 397,00 |  | 67,00 |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 46 |  |  | 2 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 48 |  |  | 2 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 27 |  |  | 2 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 4 |  |  |  | 545,00 |  | 95,00 |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 8 |  |  |  | 545,00 |  | 95,00 |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 11 |  |  |  | 700,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 13 |  |  |  | 447,00 |  | 67,00 |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 14 |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |
| 1.37 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 16 |  |  |  | 700,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 17 |  |  |  | 620,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 21 |  |  |  | 447,00 |  | 67,00 |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 22 | 1 292,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 23 |  |  | 2 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 24 |  |  |  | 700,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 29 |  |  |  | 620,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 1.44 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 30 | 1 550,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 31 |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |
| 1.46 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 35 |  |  |  | 397,00 |  | 67,00 |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 36 |  |  |  | 397,00 |  | 67,00 |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 37А |  |  |  | 545,00 |  | 95,00 |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 38 | 1 303,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 40 |  |  | 3 138,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 44 |  |  |  | 545,00 |  | 95,00 |  |  |  |  |
| 1.52 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 44А |  |  | 1 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 46 | 1 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 49 |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |
| 1.55 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 50 |  |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |
| 1.56 | г. Ачинск, тер. 2-й микрорайон Привокзального района, д. 11 | 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 2 |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 11 | 1 137,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 13 |  |  |  | 408,00 |  | 81,60 |  |  |  |  |
| 1.60 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 13А |  |  |  | 406,75 |  | 81,35 |  |  |  |  |
| 1.61 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 15 | 851,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 16 | 1 298,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.63 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 17 |  |  |  | 753,00 |  | 251,00 |  |  |  |  |
| 1.64 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 18 | 2 785,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 19А |  |  |  | 406,75 |  | 81,35 |  |  |  |  |
| 1.66 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 20 |  |  |  | 548,60 |  | 109,90 |  |  |  |  |
| 1.67 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 23 |  |  |  | 519,00 |  | 173,00 |  |  |  |  |
| 1.68 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 28 |  |  |  | 408,00 |  | 81,60 |  |  |  |  |
| 1.69 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 31 |  |  |  | 643,00 |  | 128,60 |  |  |  |  |
| 1.70 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 32 |  |  |  | 550,00 |  | 110,00 |  |  |  |  |
| 1.71 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 33 |  |  |  | 546,25 |  | 109,25 |  |  |  |  |
| 1.72 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 34 | 1 298,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.73 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 37 |  |  |  | 546,25 |  | 109,25 |  |  |  |  |
| 1.74 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 39 | 852,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 | г. Ачинск, тер. 4-й микрорайон Привокзального района, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 173,80 |  |  |  |
| 1.76 | г. Ачинск, тер. 4-й микрорайон Привокзального района, д. 3 |  |  |  | 869,00 |  | 173,80 |  |  |  |  |
| 1.77 | г. Ачинск, тер. 4-й микрорайон Привокзального района, д. 4 | 1 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.78 | г. Ачинск, тер. 4-й микрорайон Привокзального района, д. 6 |  |  |  | 662,24 |  | 132,44 |  |  |  |  |
| 1.79 | г. Ачинск, тер. 4-й микрорайон Привокзального района, д. 8А | 390,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.80 | г. Ачинск, ул. Голубева, д. 24 |  |  | 1 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.81 | г. Ачинск, ул. Давыдова, д. 1 |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.82 | г. Ачинск, ул. Давыдова, д. 2 |  |  | 784,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.83 | г. Ачинск, ул. Давыдова, д. 5 | 719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.84 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 21 |  |  | 2 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.85 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 27 |  |  | 2 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.86 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 54 |  |  |  | 170,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 1.87 | г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 47 | 1 606,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.88 | г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 81,30 |  |  |  |
| 1.89 | г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, д. 6 |  |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, д. 12 | 921,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.91 | г. Ачинск, ул. Индустриальная, д. 13 |  |  |  | 447,00 |  | 67,00 |  |  |  |  |
| 1.92 | г. Ачинск, ул. Индустриальная, д. 17 |  |  |  | 230,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |
| 1.93 | г. Ачинск, ул. Индустриальная, д. 19 |  |  |  | 645,00 |  | 95,00 |  |  |  |  |
| 1.94 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 6 | 1 198,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.95 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 10 | 1 227,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.96 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 36 |  |  | 588,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.97 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 38 |  |  |  | 556,50 |  | 111,30 |  |  |  |  |
| 1.98 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 40А |  |  |  | 716,80 |  | 118,00 |  |  |  |  |
| 1.99 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 41 |  |  |  | 597,60 |  | 118,00 |  |  |  |  |
| 1.100 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 43 | 1 584,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.101 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 44 |  |  |  | 663,00 |  | 221,00 |  |  |  |  |
| 1.102 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 48 |  |  |  | 637,70 |  | 127,70 |  |  |  |  |
| 1.103 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 52 |  |  |  | 748,50 |  | 149,70 |  |  |  |  |
| 1.104 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 54 |  |  |  | 407,50 |  | 81,50 |  |  |  |  |
| 1.105 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 56 | 547,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.106 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 110 |  |  | 235,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.107 | г. Ачинск, ул. Коминтерна, д. 61 |  |  |  | 379,50 |  | 75,90 |  |  |  |  |
| 1.108 | г. Ачинск, ул. Коминтерна, д. 63 |  |  |  | 400,96 |  | 80,20 |  |  |  |  |
| 1.109 | г. Ачинск, ул. Культуры, д. 2 |  |  |  | 545,00 |  | 95,00 |  |  |  |  |
| 1.110 | г. Ачинск, ул. Культуры, д. 3 |  |  |  | 695,00 |  | 95,00 |  |  |  |  |
| 1.111 | г. Ачинск, ул. Культуры, д. 5 |  |  | 1 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.112 | г. Ачинск, ул. Культуры, д. 6 |  |  |  | 535,00 |  | 95,00 |  |  |  |  |
| 1.113 | г. Ачинск, ул. Культуры, д. 7 |  |  |  | 447,00 |  | 67,00 |  |  |  |  |
| 1.114 | г. Ачинск, ул. Мира, д. 1 |  |  | 3 138,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.115 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 33А |  |  |  |  |  |  |  | 1 060,00 |  |  |
| 1.116 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 38 |  |  | 516,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.117 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 45 |  |  | 78,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.118 | г. Ачинск, ул. Пузановой, д. 29 |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.119 | г. Ачинск, ул. Пузановой, д. 32 |  |  | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.120 | г. Ачинск, ул. Пузановой, д. 34 |  |  | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.121 | г. Ачинск, ул. Садовая, д. 3 |  |  | 588,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.122 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 12 | 1 345,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.123 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 13 | 566,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.124 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 14 | 491,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.125 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 19 |  |  | 2 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.126 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 25 | 1 384,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.127 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 26 | 847,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.128 | г. Ачинск, ул. Фрунзе, д. 7 | 1 637,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.129 | г. Ачинск, ул. Фрунзе, д. 9 |  |  | 588,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.130 | г. Ачинск, ул. Фрунзе, д. 10 |  |  | 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.131 | г. Ачинск, ул. Фрунзе, д. 12 |  |  |  | 354,00 |  | 118,00 |  |  |  |  |
| 1.132 | г. Ачинск, ул. Чкалова, д. 12 | 1 354,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.133 | г. Ачинск, ул. Чкалова, д. 18 | 1 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 35 830,95 | 6,00 | 62 723,00 | 26 774,90 |  | 5 060,44 | 694,10 | 1 060,00 |  |  |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.134 | г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 23 | 1 166,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах | 1 166,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по город Ачинск | 36 997,85 | 6,00 | 62 723,00 | 26 774,90 |  | 5 060,44 | 694,10 | 1 060,00 |  |  |