

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.05.2023 г. Ачинск 154-п

|  |
| --- |
| Об утверждении мероприятий  об организации работ по подготовке муниципального образования город Ачинск к работе в отопительный период 2023-2024 годов |

В целях своевременной и качественной подготовки источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем отопления предприятий, учреждений, объектов жилищного фонда и соцкультбыта, систем водоснабжения и водоотведения города к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», статьями 36, 40, 55 Устава города Ачинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке города, источников электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, инженерных систем, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности города Ачинска к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального назначения, организаций всех форм собственности города Ачинска к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов согласно приложению № 2.

3. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования город Ачинск к отопительному периоду 2023 - 2024 годов, согласно приложению № 3.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, имеющих в хозяйственном ведении (аренде, собственности или ином праве пользования) источники тепловой энергии, тепловые и водопроводные сети, обеспечить выполнение мероприятий по подготовке вышеуказанных объектов к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов в срок до 01.09.2023.

5. Рекомендовать генеральному директору ЗФ АО «КрасЭко» Д.В. Потапенко обеспечить своевременную подготовку оборудования распределительных и трансформаторных подстанций, электрических сетей к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов в срок до 01.09.2023.

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, председателям товариществ собственников жилья, собственникам помещений, осуществляющим непосредственный способ управления:

- обеспечить подготовку жилищного фонда и внутридомовых инженерных сетей к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов в срок до 02.08.2023;

- подготовить к проверке комиссии необходимую документацию, в соответствии главе IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», согласно приложению № 3.

7. Руководителю управления образования администрации города Ачинска Г.М. Нефедовой, начальнику отдела культуры администрации города Ачинска М.А. Шереметьевой, начальнику отдела спорта и молодежной политики администрации города Ачинска И.В. Ускову:

- обеспечить подготовку подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов в срок до 02.08.2023;

- подготовить к проверке комиссии необходимую документацию, в соответствии главе IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», согласно приложению № 3.

8. Рекомендовать руководителям подведомственных учреждений всех форм собственности, владения, пользования:

- обеспечить подготовку подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов в срок до 02.08.2023;

- подготовить к проверке комиссии необходимую документацию, в соответствии главе IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», согласно приложению № 3.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, имеющих в хозяйственном ведении (аренде, собственности или ином праве пользования) источники тепловой энергии, тепловые и водопроводные сети, руководителям управляющих организаций, председателям товариществ собственников жилья, собственникам помещений, осуществляющим непосредственный способ управления, с 01.06.2023 и до начала отопительного периода 2023 - 2024 годов, представлять в МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска» еженедельный отчет о выполнении запланированных мероприятий по подготовке жилищного фонда, источников тепло- и водоснабжения, инженерных систем, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности города Ачинска к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов.

10. Комиссии провести проверку предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, имеющих в хозяйственном ведении (аренде, собственности или ином праве пользования) источники тепловой энергии, тепловые и водопроводные сети, согласно приложению № 4.

11. Контроль исполнения постановления возложить на исполняющего полномочия заместителя Главы города Ачинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Е.А. Пенского.

12. Опубликовать постановление в уполномоченном печатном средстве массовой информации и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

13. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Ачинска | И.П. Титенков |

Приложение № 1

к постановлению администрации города Ачинска

от 29.05.2023 № 154-п

Мероприятия

по подготовке муниципального образования город Ачинск

к работе в отопительный период 2023 - 2024 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО «Теплосеть» | Капитальный ремонт тепловой сети от т.1 до т. 2 стр. № 10, м-он 2, Ø159 L-67 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-7Б до ТК-13 ж.д. № 29 м-он 1, Ø159/76 L-135 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 до ж.д. № 6 м-он 2, Ø108 L-65 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от т. А до ж.д. № 101 м-он 1, Ø108 L-138 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от Т. 12 до Т.А ул. Орджоникидзе, Ø219 L-107 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от Т.47 до Т.А ул. Трудовых резервов ж.д. № 5, Ø108 L-50 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт сальниковых компенсаторов в ТК-15 ул. Свердлова, Ø800, 2 шт. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-57а до ТК-58 ПЛ-40, квартал Политехникум, Ø426 L-135 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-23-8 до ТК-23-10 ж.д. №11, квартал 24, Ø325 L-110 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-17а-18 до ТК-17а-19 ж.д. №4, квартал 7Б, Ø219/89 L-19 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1б-2 до ТК-1б-3 (шиномонтаж) ул. Чуприянова, Ø159 L-70 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от Т.1 до ж.д. №10, ул. Калинина, Ø108/89 L-152 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-17-6 до ТК-17-10 ж.д. №2 ул. Лебеденко, Ø108/89/76/57 L-145 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-21-1 до ж.д. № 1, квартал 25, Ø108 L-63 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-23-14 до ж.д. № 2, квартал 24, Ø89 L-50 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от Т-1б/7-23 до Т-1б/7-15 от ж.д. №16 до ж.д. №28, ул. Садовая, Ø108/89/57 L-243 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-23-18 до ж.д. № 15 ул. Индустриальная, Ø108 L-85 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-22 до ТК-57а ул. Безымянная, Ø426 L-11 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети между ТК-10 и ТК-11 ул. Профсоюзная, Ø530/630 L-71 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-46а пр. Лапенкова-Мира, Ø530 L-25 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети между ТК-46а и ТК-2 ул. Мира, Ø426 L-494 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети между ТК-10 и ТК-53 пр. Лапенкова, Ø426 L-72 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети между ж.д. №25 и ж.д. №30, м-он 5, Ø219/89 L-114 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети между ТК-16 и ТК-18 ж.д. №37а-41 ЮВР, Ø159 L-73 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-8а до ТК-11а, м-он 5 ж.д. №11, Ø159/108 L-156 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-8а до ж.д. № 58 ЮВР, Ø159 L-42 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от П-1 до ТК-18 ул. Горная, Ø530 L-100 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-20 до ТК-20-1 ул. Привокзальная ж.д.№14, Ø273 L-110 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 21-2/1 до ж.д. №6а 4-й Привокзальный м-он, Ø89/325 L-112 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 16-1 до стены стр. №34 ул. Фрунзе школа №12, Ø108 L-110 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт тепловой сети от стены ж.д. №31 до стены ж.д. №30 3- й Привокзальный, Ø159 L-60 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-17/5 до стены д/сада №56 ул. Кирова, стр. 10а, Ø89 L-65 м.с. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт запорной арматуры, Ø200/400 6 шт. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт запорной арматуры, Ø150/500 3 шт. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт бункера сырой золы, шиберной заслонки, 1 ед. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Ремонт ковшового элеватора, 1 ед. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт запорной арматуры на котлах №1,2,3, котельная № 6, 8 шт. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт вентилятора, 1 шт. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт котла № 1,2 на котельной №5 (ул. Коминтерна), 1 ед. | II-III квартал 2023 г | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт котла № 1 на котельной №2 (ул. Высокогорная), 1 ед. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт резервуара, очистные сооружения Ачинский район, 1 шт. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-69 до ж.д. №10, ул. Фрунзе, Ø110 L-20 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-8 до ВК-12 ул. Северная, пос. М.Ивановка, Ø110/32/25 L-520 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-109 до ВК-110 ж.д. №61 ул. Л.Толстого, Ø110 L-95 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-68 до ВК-70, ул. Фрунзе - ул. Купцова, Ø225 L-165 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-1 до ВК-20, пер. Тупиковый, пос. М.Ивановка, Ø110 L-450 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-57 до ВК-58 ж.д. №20 3-й Привокзальный м-он, Ø110 L-130 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-23 до ВК-25/1 ул. Пузановой-ул. Дзержинского, Ø110/50 L-95 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ж.д. № 5 м-он 5 до ЦРБ, Ø500 L-410 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Чкалова к ж.д. №30 ул. Чкалова и ж.д. №26 ул. Калинина, Ø90 L-50 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-1 до ВК-63 ул. Чкалова, от ВК-63 до ВК-67 ул. Калинина, Ø160/90 L-626 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-17 до ВК-17б ул. Герцена, Ø63 L-100 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-12 ул. Мира до ВК-21А ул. Манкевича, Ø225 L-280 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-27 до ВК-1 ул. Зверева (от Симпатии до ул. Заречная), Ø110 L-396 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-42 до ж.д. №34 м-он 3, Ø110 L-75 м.п. | II-III квартал 2023 г | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ж.д. №32 до ж.д. №33 м-он 1, Ø110 L-90 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-9 до ж.д. №1 м-он 4, Ø110 L-25 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ж.д. №33 до ж.д. №30 м-он 3, Ø110 L-84 м.п. | II-III квартал 2023 г | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ж.д. №13 (подвал) до ж.д. № 1 (подвал) м-он 8, Ø110 L-36 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-7 до ВК-3 м-он Авиатор (от спортзала до столовой), Ø160/50 L-320 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-1 до ж.д. №8 ул. Зверева, Ø160/50 L-140 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-7 до ж.д. №28, от ВК-4 до ж.д. №56 ЮВР, Ø110 L-28 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети с установкой колодца ж.д. №11 м-он 9, Ø110 L-30 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-16 ж.д. №3а до ВК-7 ж.д. №14 м-он 6, Ø160/110 L-420 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт запорной арматуры на трубопроводе опорожнения первичных отстойников ПОС, Ø200 4 шт. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт напорного трубопровода подачи недостаточно очищенных сточных вод с ПОС на ЛОС (2-я нитка), Ø530 L-70 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт вторичных отстойников 1,2 ЛОС (гидроизоляция), S-410 м2 | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт трубопровода пескопульпы ПОС, Ø159 L-52 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт трубопровода пескопульпы ЛОС, Ø159 L-60 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт трубопровода технической воды песколовки ЛОС, Ø108 L-60 м.п. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт вытяжной вентиляции мокрого отделения КНС-2а, Ø600 L-8 м | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт запорной арматуры (затворы обратные) КНС-2а, Ø300/400 2/2 шт. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт запорной арматуры (затворы обратные) КНС-3, Ø250 2 шт. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт запорной арматуры (затворы обратные, задвижки) КНС-1, Ø150 4 шт. | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт запорной арматуры (затворы обратные) КНС-5, Ø100 1 шт. | II-III квартал 2023 г | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Капитальный ремонт электрооборудования объектов, 11 объектов | III-IV квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| Восстановление асфальтового покрытия дорог и тротуаров после проведения ремонтных работ на сетях, S-5000 м2 | II-III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «Теплосеть»  В.Ю. Овчинников |
| ОАО  «РУСАЛ Ачинск» | Обеспечить запас угля согласно общего нормативного запаса топлива | III квартал 2023 г. | Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск» Е.И. Жуков |
| Выполнить капитальный ремонт энергетического котла БКЗ-320-140 ст. № 1 | II квартал 2023 г. | Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск» Е.И. Жуков |
| Выполнить текущий ремонт турбогенератора Т-50/130 ст. 4 | II квартал 2023 г. | Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск» Е.И. Жуков |
| - ремонт бойлерных установок ТА ст. № 5, 6;  - ремонт сетевых  подогревателей ТА, ст. № 1,4;  - ремонт арматуры теплосети ПВК;  - ремонт арматуры теплосети Главного корпуса. | III квартал 2023 г. | Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск» Е.И. Жуков |
| Определить и обеспечить аварийный запас оборудования и материалов, необходимых для выполнения аварийно-восстановительных работ. | IV квартал 2023 г. | Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск» Е.И. Жуков |
| Проверка знаний, аттестация персонала ТЭЦ. | IV квартал 2023 г. | Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск» Е.И. Жуков |
| ООО «ТК Восток» | Замена котла водогрейного № 4 КВ-РК-5-115 на КВ-Р-7,5-115 | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Обследование и ремонт дымовой трубы | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Ремонт кровли машинного зала, котельной, зольного помещения, над дымососами | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Замена ленты транспортера  № 2 | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Замена цепника УТФЛ 200 в сборе шлакозолоудаления № 2 | II квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Замена редуктора 1ц2у250-31,5-21у2 на цепнике золоудоления | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Ремонт фильтров ХВО, Замена фильтра ХВО № 2, с заменой трубопроводов, частичная замена катионита в фильтрах № 1 | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Замена насоса К100-65-200  № 3 | II квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Замена дымососа Д-13 № 4 (правый) | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Замена трубопровода холодной воды Ду-108 цех котельной | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Ремонт напорного коллектора насосной | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Замена расходомера на котла № 2 | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Замена задвижек на трубопроводе подачи воды скважины № 1 | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Ремонт уголковой решетки котел № 3 | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Ремонт дутьевых вентиляторов ВЦ-6-28-6-01 № 2, 3, 4 | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Ремонт забрасывателей ЗП-400 на котлах № 2, 3, 4 | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Ремонт приводных станций конвейеров № 1, 2, 3, топливоподачи | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Ремонт роликов транспортера углеподачи | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Замена аварийного участка подающего трубопровода  Ду-500 | II квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Замена вышедших из строя приборов КИПиА на котле № 2, 3, 4 | II квартал 2022 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Ремонт обвязки воздушных клапанов на котел № 2 | II квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Проведение ревизии и очистка резервуаров подпитки | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Ремонт пылегазоочистного оборудования котлов № 2, 3, 4 | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Ремонт помещений котельной (мужская раздевалка и душевая) | II квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| Замена редуктора на транспортере № 2 | III квартал 2023 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток»  В.Ю. Киселев |
| ЗАО «Назаровское» | Техническое обслуживание теплообменных аппаратов. Частичная замена пластин.  Полная замена резиновых прокладок 560 шт. | III квартал 2023 г. | Начальник котельной ЗАО «Назаровское»  И.А. Назмутдинов |
| Очередное обслуживание химводоподготовка  5,6 фильтров  Замена катионита КУ | III квартал 2023 г. | Начальник котельной ЗАО «Назаровское»  И.А. Назмутдинов |
| Планово-предупредительные работы по средствам КИПиА и замена манометров  Установка скрепкового питателя золоудаление ВК № 2 | III квартал 2023 г. | Начальник котельной ЗАО «Назаровское»  И.А. Назмутдинов |

Приложение № 2

к постановлению администрации города Ачинска

от 29.05.2023 № 154-п

Состав

Комиссии по подготовке к готовности объектов жилищно-коммунального назначения, организаций всех форм собственности города Ачинска к работе в осенне-зимний период 2023-2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пенский Е.А. | - | Исполняющий полномочия заместителя Главы города Ачинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, председатель комиссии или лицо его замещающее; |
| Тарасенко Н.В. | - | Исполняющий обязанности директора МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска», заместитель председателя комиссии или лицо его замещающее; |
| Члены комиссии: | | |
| Губанова М.С. | - | муниципальный инспектор отдела жилищного, земельного и дорожного контроля администрации города Ачинска; |
| Попова Е.В. | - | главный специалист отдела городского хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска»; |
| Овчинников В.Ю. | - | генеральный директор ООО «Теплосеть» или лицо его замещающее (по согласованию). |

Приложение № 3

к постановлению администрации города Ачинска

от 29.05.2023 № 154-п

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования город Ачинск к отопительному периоду 2023-2024 годов

I. Порядок проведения проверки

1. Целью программы проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории города Ачинска к отопительному периоду 2023 - 2024 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем отопления предприятий, учреждений, объектов жилищного фонда и соцкультбыта, систем водоснабжения и водоотведения.

2. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проверке готовности объектов жилищно-коммунального назначения, организаций всех форм собственности города Ачинска к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 (далее - комиссия), согласно [приложению № 2](#P455) к настоящему Постановлению. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

3. Сроки проведения проверок определены периодами:

- для потребителей тепловой энергии с 2 по 26 августа 2023 года;

- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 27 по 30 августа 2023 года.

4. Объекты, подлежащие проверке: жилищный фонд, источники тепло- водоснабжения, инженерные системы, предприятия, учреждения, организации всех форм собственности города Ачинска.

5. Проведение проверок готовности объектов к отопительному периоду выполняется в соответствии с [графиком](#P561) проверок (приложение № 1 к Программе).

II. Документы, необходимые при проведении проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CE7A531E8F5C73809BDFDA7EB96756042DF1CF81031AC316E706A39782525B78701EF78B7ACD687875162B3C1D3063J) от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) наличие графика тепловых нагрузок;

3) документы подтверждающие наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) подтверждающие документы о функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) документы о проведении наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) документы об организации контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) документы подтверждающие качество теплоносителя;

8) документы об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) документы об обеспечении проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CE7A531E8F5C73809BDFDA7EB96756042DF1CF81031AC316E706A39782525B78701EF78B7ACD687875162B3C1D3063J) от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

10) документы об обеспечении безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузка топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- наличие актов проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- отчет о выполнении утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- отчет о выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) документы подтверждающие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

12) отчет о выполненных в установленные сроки предписаниях, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственно власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления муниципального образования город Ачинска;

13) подтверждающие документы работоспособности автоматических регуляторов при их наличии.

III. Документы, необходимые при проведении проверки потребителей тепловой энергии

1) отчет об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) подтверждающий документ, свидетельствующий о проведении промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) подтверждающие документы о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) отчет о выполнении плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) подтверждающий документ состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) отчет о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) отчет о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) подтверждающие документы о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) подтверждающие документы о работоспособности защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) подтверждающие документы об отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) подтверждающие документы о плотности оборудования тепловых пунктов;

13) подтверждающие документы о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) документ, свидетельствующий об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) подтверждающие документы о наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) подтверждающие документы о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Приложение № 4

к постановлению администрации города Ачинска

от 29.05.2023 № 154-п

График

Проведения проверки готовности к отопительному периоду

2023 - 2024 годов муниципального образования город Ачинск

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование организаций | Дата проведения проверки | Примечание |
| Многоквартирные дома, находящиеся в управлении: | | | |
| 1 | ООО УО «Привокзальный» | 04.08.2023 |  |
| 2 | ООО УК «Счастливый дом» | 04.08.2023 |  |
| 3 | ООО «СтройАчинск» | 05.08.2023 |  |
| 4 | ООО УК «ГЕТЕЯ» | 05.08.2023 |  |
| 5 | Товарищество собственников жилья «6/19» | 06.08.2023 |  |
| 6 | ООО «УО ЖКХ» | 06.08.2023 |  |
| 7 | ООО «ЖЭК» | 11.08.2023 |  |
| 8 | ООО УК «Жилищник» | 11.08.2023 |  |
| 9 | Товарищество собственников жилья «Собственник» | 12.08.2023 |  |
| 10 | ООО «Собственник» | 12.08.2023 |  |
| 11 | ООО УК «Сибирский город» | 13.08.2023 |  |
| 12 | ООО УК «Центр управления МКД» | 13.08.2023 |  |
| 13 | ООО «ГорЖЭК» | 18.08.2023 |  |
| 14 | ООО «ЭнКом» | 18.08.2023 |  |
| 15 | ООО «ЖСК» | 19.08.2023 |  |
| 16 | ООО «УК Енисей» | 19.08.2023 |  |
| 17 | Учреждения подведомственные отделу культуры администрации города Ачинска | 20.08.2023 |  |
| 18 | Учреждения подведомственные социальной защите населения | 20.08.2023 |  |
| 19 | Учреждения подведомственные управлению образования администрации города Ачинска | 25.08.2023 |  |
| 20 | Учреждения подведомственные отделу молодежной политики администрации города Ачинска | 25.08.2023 |  |
| 21 | Учреждения подведомственные отделу физической культуры и спорта администрации города Ачинска | 25.08.2023 |  |
| 22 | Учреждения здравоохранения | 26.08.2023 |  |
| Системы и объекты теплоснабжения, находящиеся на обслуживании теплоснабжающих и теплосетевых организаций | | | |
| 23 | ООО «Теплосеть» | 27.08.2023 |  |
| 24 | ООО «ТК Восток» | 30.08.2023 |  |
| 25 | ЗАО «Назаровское» | 31.08.2023 |  |